**2. Структурна шема пројекта (WBS)**

**Писани WBS документ**

**1. Припрема пројекта (04.08.25-10.08.25.)**

*1.1 Увод у пројекат (04.08.25-05.08.25.)*

Истраживање о основним карактеристикма густине насељености и значају.

*1.2 Основне карактеристике простора (06.08.25-07.08.25.)*

Истраживање о основним карактеристикама проучаваног простора, тј. Златиборског округа.

*1.3 Прикупљање података (08.08.25-10.08.25.)*

Прикупљање и издвајање свих потребних података из релевантних извора. Прикупљање података о свим пописима од 1948. године па до данас. Проналазак података о површинама општина које припадају овом округу.

**2. Реализација пројекта** **(11.08.25-21.08.25.)**

*2.1 Обрада података (11.08.25-12.08.25.)*

На основу прикупљених података формирање табела са потребним подацима о броју становника за сваку општину за сваки попис, као и формирање табела са површинама општина.

*2.2 Формирање гис базе (13.08.25-15.08.25.)*

Формирање базе података у софтверу QGIS.

*2.3 Израчунавање густине насељености (16.08.25-18.08.25.)*

Израчунавање густине насељености насељености за сваки попис у дефинисаном периоду.

*2.4 Креирање карата (19.08.25-21.08.25)*

Креирање карата густине насељености за сваки попис на основу претходно изначунате густине насељености.

**3. Затварање пројекта (22.08.25-26.08.25.)**

*3.1 Анализа (22.08.25-25.08.25)*

Анализа и објашњење добијених карата густине насељености.

*3.2 Достављање резултата (26.08.25-26.08.25)*

Испорука пројекта и финалног извештаја путем сајта <https://github.com>